|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMBIOS | PROCESO DE CAMBIO | APROBADO (SI/NO) Y PORQUE | RESULTADO |
| TIEMPO Y FORMA | Se verifico que el tiempo y la forma de cada una de las actividades coincidiera con el establecido en el cronograma de actividades y una vez esto, se aprobó el cambio requerido | El cambio de aprobó satisfactoriamente por el director del proyecto y el encargado del departamento de IT | Fue aprobado ya que se encontraba dentro de los rangos establecidos y con muy poca diferencia en el tiempo. |
| COSTOS REALES | Los costos fueron verificados mediante las facturas de cada uno de los componentes, y de la misma manera se aprobó el cambio requerido | El cambio de aprobó satisfactoriamente por el director del proyecto y el encargado del departamento de IT y RH | El cambio se aprobó ya que no salía de los rangos de precio autorizados, por lo que no fue necesario modificar el balance |
| CAMBIO DE FORMATO DE DATOS | Se cambio el formato de los datos para que estos no fuesen binarios, sino de tipo SQL con caracteres especiales por lo del cambio de idiomas. | Se aprobó satisfactoriamente por el director del proyecto y el departamento de RH una vez que la comparación fue echa. | Se aprobó ya que los datos y las nuevas bases de datos podían ser integradas de forma correcta al sistema general de la empresa. |
| CAMBIO DE SENSORES | Se reemplazaron por sensores de mejor calidad y mas sensibles ya que contaban con problemas de detección en tiempo prolongado | Se aprobó el cambio por parte del departamento de seguridad ya que estos nuevos sensores lograron cumplir con lo esperado | Se cambiaron poque los nuevos sensores son mucho mas recientes y funcionan de la manera esperada |
| POSICION DE MARCO SANITIZADO | Se realizo el cambio de posición del marco sanitizante, ya que la posición en la que se encontraba, no era la mejor para cumplir con el área que se necesitaba ser cubierta | El cambio de aprobó por parte del departamento de seguridad ya que esta nueva forma seria capaz de abarcar mas espacio | El cambio fue mucho mas favorable a la hora de ejecutar su uso por lo que fue mejor de lo esperado |
| CAMBIO DE TAPETE ERGONOMICO | El cambio de tapete fue realizado por uno nuevo, ya que el anterior era demasiado resbaloso por lo que podría ocasión un accidente | El cambio se aprobó por parte del departamento medico y de seguridad ya que es más seguro | El cambio resulto favorable ya que el nuevo tapete es menos propenso a causar accidentes |
| INTEGRACION DE SQL A SISTEMA ERP | Los datos fueron integrados al sistema principal de la organización ya que habían problemas con el formato y método de integración. | Se aprobó el cambio y las pruebas por el departamento de Sistemas y de IT | Los cambios resultados eficientes y exitosos, por lo que los problemas fueron resueltos. |